МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВНУТРИГОРОДСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПИСКАРЕВКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» ноября 2019 года № 111-э

О внесении изменений в постановление местной администрации МО Пискаревка

от 17.10.2018 № 102-э «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 2019 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Пискаревка, статьей 5 решения муниципального совета МО Пискаревка от 11.09.2012 № 26 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка», на основании решения муниципального совета МО Пискаревка от 07.05.2019 № 12 «О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета МО Пискаревка от 27.11.2018 № 31 «О принятии местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2019 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в Приложение № 1, утвержденное постановлением местной администрации МО Пискаревка от 17.10.2018 № 102-э «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 2019 году», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации МО Пискаревка в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

местной администрации                                                                                      В. Б. Фильчаков

Приложение № 1

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 11.11.2019г. № 111-э

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 2019 году»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы |  | Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 2019 году |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое основание для разработки муниципальной программы |  | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункт 9 пункт 2 статьи 10 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга», Устав МО Пискарёвка, Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Пискарёвка», постановление местной администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 № 90/20-э «О порядке принятия решений о разработке, формировании и утверждении муниципальных программ муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», постановление местной администрации МО Пискаревка от 25.01.2011 № 12-э «Об утверждении Положения «О благоустройстве территории муниципального образования муниципальный округ Пискаревка» |
| Заказчик муниципальной программы |  | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка |
| Основные цели муниципальной программы |  | учет интересов жителей муниципального образования на благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности; обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики территории муниципального образования; создание новых элементов и объектов благоустройства; повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий; содержание элементов и объектов благоустройства муниципального образования |
| Исполнитель муниципальной программы |  | Отдел благоустройства и ЖКХ местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка |
| Участники муниципальной программы |  | Участниками муниципальной программы являются: население округа на добровольной и безвозмездной основе; юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком муниципальной программы заключены контракты (договоры), в том числе и через осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на выполнение мероприятий программы |
| Объёмы и источники финансирования |  | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, выделяемых в соответствующем финансовом году. Общий объем финансирования программы составляет 56 868,40 тыс. рублей. |
| Срок реализации муниципальной программы |  | 2019 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности |  | повышение уровня благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий округа, в том числе, организация и проведение весеннее-осенних субботников, ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора на территории муниципального образования; текущий ремонт асфальтового и набивного покрытий придомовых территорий и дворовых территорий округа; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; восстановление газонов; установка, содержание и ремонт ограждений газонов; развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения (в том числе с обустройством детских игровых и спортивных площадок); установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели; содержание зеленых насаждений; содержание и уборка детских игровых и спортивных площадок |

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

| № п/п | Наименование мероприятий, адрес | Показатели | Срок исполнения | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Количество |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях МО Пискаревка в 2019 году» |
| 1.1. | ул. Верности 44/1, 44/2, 44/3, д. 42, д. 46/1, д. 48, д. 50, | II-IV квартал 2019 года | 4 523,00 |
|  | д. 52, д. 54, ул. Руставели д. 6 |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 3 193,30 |  |  |
| 1.2. | Репнинская ул., д. 7 | II-IV квартал 2019 года | 216,00 |
|  | Ремонт пешеходной дорожки | м2 | 56,1 |  |  |
|  | Укладка резервных труб | п/м | 12,6 |  | 11,00 |
| 1.3. | Науки пр., д.44 | II-IV квартал 2019 года | 733,00 |
|  | Ремонт пешеходных дорожек | м2 | 171,1 |  |  |
| 1.4. | Лабораторный пр., д. 25, 27, 29 | II-IV квартал 2019 года | 137,00 |
|  | Устройство асфальтобетонной дорожки | м2 | 60,5 |  |  |
| 1.5. | пр. Меншиковский, д. 13, к. 3 – Пискаревский пр., д. 56, к. 3 | II-IV квартал 2019 года | 2 642,00 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 199,7 |  |  |
| 1.6. | ул. Карпинского д.21, пр. Науки д.44 | II-IV квартал 2019 года | 2 552,00 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 1 709,50 |  |  |
| 1.7. | ул. Верности д. 46/1 | II-IV квартал 2019 года | 258,00 |
|  | Ремонт подходов к парадным | м2 | 68 |  |  |
| 1.8. | пр. Кондратьевский, д. 62 к.6 | II-IV квартал 2019 года | 68,00 |
|  | занижение бортового камня и асфальтобетонного покрытия | м2 | 9,8 |  |  |
| 1.9. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов (ямочный ремонт) | м2 | 1560,4 | II-IV квартал 2019 года | 2 600,00 |
|  |  |  |  |  | 3 360,40 |
| 1.10. | Составление паспорта отходов | шт. | 2 | II-IV квартал 2019 года | по мере необходимости |
| 1.11. | Технический надзор за выполнением работ | % | 1,6 | II-IV квартал 2019 года | 218,00 |
|  |  |  |  |  | 59,00 |
| 1.12. | Выполнение работ по проектированию | га | 0,61 | I-IV квартал 2019 года | 1 536,00 |
|  | на 2019-2021г.г. |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | 18 913,40 |
| 2 | Подпрограмма «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов на территории МО Пискаревка в 2019 году» |
| 2.1 | Меншиковский пр., д.13, к.3 – Пискаревский пр., д.56, к.3 | II-IV квартал 2019 года | 55,00 |
|  | Устройство газонных ограждений | п/м. | 39 |  |  |
|  | Ремонт газонных ограждений на территории муниципального образования | п/м | 512 | II-IV квартал 2019 года | 395,00 |
| 2.2. | Технадзор | % | 1,6 | II-IV квартал 2019 года | 10,00 |
|  | Итого по подпрограмме: | 460,00 |
| 3 | Подпрограмма «Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО Пискаревка в 2019 году» |
| 3.1. | Лабораторный пр., д. 25, 27, 29 | шт. | 8 | II-IV квартал 2019 года | 88,00 |
|  |  |  | (4 скамейки, |  |  |
|  |  |  | 4 урны) |  |  |
| 3.2. | Кондратьевский пр., д. 70, к.1 | шт. | 10 | II-IV квартал 2019 года | 110,00 |
|  |  |  | (5 скамеек, |  |  |
|  |  |  | 5 урн) |  |  |
| 3.3. | Меншиковский пр., д.13, к.3 – Пискаревский пр., д.56, к.3 | шт. | 6 | II-IV квартал 2019 года | 66,00 |
|  |  |  | (3 скамеек, |  |  |
|  |  |  | 3 урн) |  |  |
| 3.4. | Бестужевская ул., д.36 | шт. | 3 | II-IV квартал 2019 года | 532,00 |
|  |  |  | (1 скамейка, |  |  |
|  |  |  | 2 урны) |  |  |
| 3.5. | Науки пр., д.44 | шт. | 6 | II-IV квартал 2019 года | 540,00 |
|  |  |  | (4 скамейки, |  |  |
|  |  |  | 2 урны) |  |  |
| 3.6. | Содержание (техническое обслуживание) МАФ | Шт. | 530 | II-IV квартал 2019 года | 300,00 |
| 3.7. | Ремонт малых архитектурных форм | шт. | 104 | II-IV квартал 2019 года | 100,00 |
|  |  | элементов |  |  |  |
| 3.8. | Монтаж (установка) малых архитектурных форм | шт. | 8 | II-IV квартал 2019 года | 120,00 |
| 3.9. | Технадзор | % | 1,6 | II-IV квартал 2019 года | 15,00 |
|  | Итого по подпрограмме: | 1 385,00 |
| 4 | Подпрограмма «Создание зон отдыха, в том числе обустройство территорий детских и спортивных площадок МО Пискаревка в 2019 году» |
| 4.1. | Кондратьевский пр., д.70, к.1 | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | Устройство основания детской площадки и дорожек | м2 | 373 |  | 2 125,00 |
|  | Обустройство ДСО | шт. | 1 (7 элементов) |  | 2 165,00 |
| 4.2. | Меншиковский пр., д.13, к.3 – Пискаревский пр., д.56, к.3 | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | Устройство набивного и резинового покрытия площадки, устройство зоны отдыха из тротуарной плитки | м2 | 543,6 |  | 2 336,00 |
|  | Обустройство ДСО | шт. | 1 (6 элементов) |  | 557,00 |
| 4.3. | Бестужевская ул., д. 36 | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | Устройство набивного и каучукового покрытия площадки, ремонт дорожки | м2 | 1125,3 |  | 4 042,00 |
|  | Обустройство ДСО | шт. | 1 (2 элемента) |  | 195,00 |
| 4.4. | Лабораторный пр., д. 25, 27,2 9 | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | Устройство набивного и резинового покрытия | м2 | 535,9 |  | 2 105,00 |
|  | Обустройство ДСО | шт. | 1 (8 элементов) |  | 1 000,00 |
| 4.5. | Территория детских площадок Меншиковский пр., д.19, Меншиковский пр., д.13, пр.Науки, д.75/2, ул. Бестужевская, д.30, ул. Брюсовская, д.6, Пискаревский пр., д.40, пр. Мечникова, д. 3, д.10, ул. Карпинского,д.31,к.2, ул. Руставели, д.2, ул. Верности, д.52-ул. Руставели, д.6 | II-IV квартал 2019 года | 53,00 |
|  | Ремонт искусственных покрытий из резиновой крошки | м2 | 18 |  |  |
| 4.6. | Технический надзор за выполнением работ | % | 1,6 | II-IV квартал 2019 года | 250,00 |
| 4.7. | Заливка катков | м2 | 1396 | I, IV квартал 2019 года | 300,00 |
| 4.8. | Ремонт детского и спортивного оборудования (Ремонт ограждений катков и хоккейных площадок) | м2 | 258,4 | II-IV квартал 2019 года | 310,00 |
| 4.9. | Территория детских площадок |  |  | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | Завоз песка в песочницы, обслуживание | м3 | 30 |  | 140,00 |
| 4.10. | Ремонт детского и спортивного оборудования | шт., элементов | 45 | II-IV квартал 2019 года | 100,00 |
| 4.11. | Содержание (техническое обслуживание) детского и спортивного оборудования | шт., элементов | 511 | II-IV квартал 2019 года | 700,00 |
| 4.12. | Выполнение работ по проектированию | га | 1,58 | I-IV квартал 2019 года | 2 187,00 |
| 4.13. | Монтаж (установка) оборудования (стендов) | шт. | 3 | I-IV квартал 2019 года | 80,00 |
|  | Итого по подпрограмме: | 18 645,00 |
| 5 | Подпрограмма «Восстановительная стоимость зеленых насаждений» |  |
| 5.1. | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | м2 | 1200 | II-IV квартал 2019 года | 370,00 |
|  | Итого по подпрограмме: | 370,00 |
| 6 | Подпрограмма «Уборка территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства в 2019 году» |
| 6.1. | Уборка ЗНОП местного значения: | га |  | в течение 2019 года | 2 725,00 |
|  | сквер б/н между д. 79, корп. 1, и д. 79, корп. 2, по пр. Науки |  | 0,49 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 52 и д. 54 по ул. Верности |  | 0,94 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 3 и д. 5, корп. 2, по Меншиковскому пр. |  | 0,69 |  |  |
|  | сквер б/н на ул. Руставели, д. 10 |  | 1,08 |  |  |
|  | сквер б/н на пр. Мечникова, д. 3 |  | 0,92 |  |  |
|  | сквер б/н на пр. Мечникова, д. 17 |  | 0,52 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 15, корп. 2, и д. 15, корп. 3, по Меншиковскому пр. |  | 0,5 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 23, корп. 2, и д. 23, корп. 3, по ул. Карпинского |  | 0,66 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 31, корп. 2, и д. 31, корп. 3, по ул. Карпинского |  | 0,66 |  |  |
|  | сквер б/н западнее д. 16 по ул. Руставели |  | 0,42 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 39, корп. 2, по Замшиной ул. и д. 8, корп. 2, по пр. Мечникова |  | 0,29 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 71, корп. 3, и д. 71, корп. 2, по пр. Науки |  | 0,14 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 71, корп. 3, и д. 75, корп. 2, по пр. Науки |  | 0,86 |  |  |
|  | сквер б/н западнее д. 11, корп. 1, по ул. Карпинского |  | 0,19 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 3, д. 5, д. 7 и д. 5, корп. 2, по Брюсовской ул. |  | 0,19 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 7, д. 9, д. 11 и д. 11, корп. 2, по Брюсовской ул. |  | 0,98 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 12, д. 14, д. 16 по Брюсовской ул. |  | 0,11 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 21, д. 23, корп. 1, д. 23, корп. 2, и д. 27 по ул. Карпинского |  | 0,23 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 27, д. 25, д. 27, корп. 2, д. 29 и д. 31, корп. 1, по ул. Карпинского |  | 0,31 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 31, корп. 1, д. 33, корп. 1, и д. 31, корп. 2, по ул. Карпинского |  | 0,22 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 19, д. 15, корп. 1, и д. 15, корп. 2, по Меншиковскому пр. |  | 0,26 |  |  |
|  | сквер б/н у д. 19 по Меншиковскому пр. |  | 0,12 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 3, д. 3, корп. 1, д. 3, корп. 2, по пр. Мечникова и д. 6, корп. 3, по Брюсовской ул. |  | 0,48 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 73, корп. 1, д. 75, корп. 1, д. 73, корп. 2, и д. 71, корп. 1, по пр. Науки |  | 0,29 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 56, корп. 3, по Пискарёвскому пр. и д. 13, корп. 3, по Меншиковскому пр. |  | 0,55 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 2, корп. 1, д. 2 по ул. Руставели и д. 58, корп. 1, по Пискарёвскому пр. |  | 0,2 |  |  |
|  | сквер б/н между д. 14, д. 16 и д. 18 по Брюсовской ул. |  | 0,88 |  |  |
|  | сквер б/н на ул. Карпинского, д. 9 корп. 2,3 и д. 13, корп. 1 |  | 2,577 |  |  |
|  | сквер б/н на ул. Верности, д. 46, корп. 2 |  | 1,3671 |  |  |
| 6.2. | Уборка территории ЗНОП местного значения | га | 13,2 | январь | 100,00 |
|  |  |  |  | 2019 года |  |
| 6.3. | Организация и проведение весенне-осенних субботников на территории МО Пискаревка, проведение экологических акций | мероприятий | 2 | II-IV квартал 2019 года | 10,00 |
| 6.4. | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора на территории МО Пискаревка | Количество | 1 | в течение 2019 года | по мере необходимости |
|  | Итого по подпрограмме: | 2 835,00 |
| 7 | Подпрограмма «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, ремонт объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2019 году» |
| 7.1. | Санитарная рубка с фрезеровкой пней, а также удаление аварийных больных деревьев и кустарников на основании протоколов СПХ | шт. | 23 | II-IV квартал 2019 года | 585,00 |
|  | 1. ЗНОП местного значения 10-22-20, Ул. Карпинского, между д. 31, к. 1, 31, к. 2, 33, к. 1 |  |  |  |  |
|  | 2. ЗНОП местного значения 10-22-9, ул. Карпинского, между д. 31 к. 2, 31, к. 3 |  |  |  |  |
|  | 3. ЗНОП местного значения 10-22-8, ул. Карпинского, между д. 23, к. 2, 23, к. 3 |  |  |  |  |
|  | 4. ЗНОП местного значения 10-22-13, пр. Науки, между д. 71, к3 и 75, к. 2 |  |  |  |  |
|  | 5. ЗНОП местного значения 10-22-1, пр. Науки, между д. 79, к. 1, 79, к. 2 |  |  |  |  |
|  | 6. ЗНОП местного значения 10-22-2, ул. Верности, между д. 52 и д. 54 |  |  |  |  |
|  | 7. ЗНОП местного значения 10-22-21, пр. Меншиковский, между д. 19, 15, к. 1, и д. 15 к. 2 |  |  |  |  |
|  | 8. ЗНОП местного значения 10-22-3, пр. Меншиковский, между д. 3 и д. 5, к. 2 |  |  |  |  |
|  | 9 ЗНОП местного значения 10-22-16, ул. Брюсовская, между д. 7,д. 9, д. 11 и д. 11, к. 2 |  |  |  |  |
| 7.2. | Организация и создание внутридворовых клумб, вазонов, посадка цветов | м2 | 462 | II-IV квартал 2019 года | 1 548,00 |
| 7.3. | Уход за цветами | м2 | 462 | II-IV квартал 2019 года | 280,00 |
| 7.4. | Репнинская ул., д.7 | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | (компенсационное озеленение) |  |  |
|  | посадка кустарников | шт. | 105 |  | 157,00 |
|  | восстановление газона | м2 | 1614,3 |  | 911,00 |
| 7.5. | Науки пр., д.44 | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | (компенсационное озеленение) |  |  |
|  | посадка деревьев | шт. | 19 |  | 330,00 |
|  | посадка кустарников | шт. | 278 |  | 380,00 |
|  | восстановление газона | м2 | 4452,3 |  | 2 220,00 |
| 7.6. | Карпинского ул., д.31, к.2, к.3 | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | (компенсационное озеленение) |  |  |
|  | посадка деревьев | шт. | 10 |  | 192,00 |
|  | посадка кустарников | шт. | 263 |  | 380,00 |
|  | выравнивание газона | м2 | 109 |  | 55,00 |
|  | восстановление газона | м2 | 1917,5 |  | 1 020,00 |
| 7.7. | Меншиковский пр., д. 13, к.3 – Пискаревский пр., д. 56, к. 3(компенсационное озеленение) | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | восстановление газона | м2 | 5046,3 |  | 2 577,00 |
|  | посадка деревьев и кустарников | шт. | 27/286 |  | 1 054,00 |
|  | снос кустарников | шт. | 5 |  | 10,00 |
| 7.8. | Лабораторный пр., д. 25, 27, 29 | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | (компенсационное озеленение) |  |  |
|  | восстановление газона | м2 | 774 |  | 550,00 |
|  | снос деревьев | шт. | 1 |  | 10,00 |
|  | посадка деревьев и кустарников | шт. | янв.55 |  | 85,00 |
| 7.9. | Кондратьевский пр., д.70, к.1 | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | (компенсационное озеленение) |  |  |
|  | восстановление газона | м2 | 146,1 |  | 45,00 |
| 7.10 | ул. Верности 44/1, 44/2, 44/3, д. 42, д. 46/1, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54, ул. Руставели д. 6 | II-IV квартал 2019 года |  |
|  | посадка деревьев |  | 21 |  | 584,00 |
| 7.11. | Технадзор работ по восстановительному озеленению | % | 1,6 | I-IV квартал 2019 года | 202,00 |
| 7.12. | Выполнение работ по проектированию на 2019-2021 г. | га | 1,71 | I-IV квартал 2019 года | 851,00 |
| 7.13. | Паспортизация территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | -шт ЗНОП. | 29 | I-IV квартал 2019 года | финансирование не требуется |
| 7.14. | Обследование территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт. | 29 | II-IV квартал 2019 года | 33,00 |
| 7.15. | Фрезерование пней | шт. | 74 | II-IV квартал 2019 года | 201,00 |
|  | Итого по подпрограмме: | 14 260,00 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 56 868,40 |

Глава

местной администрации                                                                                      В. Б. Фильчаков